**Техническое задание**

 **на выполнение работ по изготовлению и установке ограждения в целях исполнения проекта «Безопасный островок детства» в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в с.п. Сентябрьский**

1. Место выполнения работ по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Сентябрьский, придомовая территория дома № 5.

 2. Перечень и объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единицаизмерения | Кол-во |
| 1 | Устройство металлических пешеходных огражденийРешетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 (высота не менее 0,50 м и не более 0,60 м)Секция ограждения размером 1600\*h500 изготовленные из профильной трубы 20\*20\*2,5мм, ГОСТ 13663-861. секция ограждения ***Макет, цвет металлического ограждения по согласованию с Заказчиком*** | м | 101,2 |
| 2 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | т | 0,362 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 50,6 |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 50,6 |
| 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | т груза | 0,509 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т груза | 0,509 |

3. Сроки выполнения работ: с 15 мая 2021 года по 15 июня 2021 года.

4. Качество выполнения работ:

4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его материалами, его силами и средствами.

4.2. Выполнить работы качественно, своевременно и в полном соответствии с техническим заданием, договором, с соблюдением технологии и состава работ.

 - Соблюдение технологии выполнения работ, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, экологических, санитарных и иных норм, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые относятся к данному виду работ.

4.3. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от строительного мусора и обеспечивать общий порядок на площадке;

- не нарушать благоустройство прилегающих территорий при въезде машин и оборудования на объекты и выезде их с объектов.

4.4. В целях соблюдения техники безопасности не допускать на объекты лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ на объекте, а также не допускать проведения ими несанкционированных работ на Объекте.

 4.5. Используемое при производстве работ оборудование должно соответствовать принятым государственным стандартам и технологическим условиям.

4.6. Складирование используемых в работе материалов, оборудования и других грузов на территории Заказчика не предусматривается.

4.7. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить информацию о ходе выполнения работ не позднее 2-х часов после извещения о предоставлении информации. Моментом получения извещения принимается дата и время, зафиксированное на передающих устройствах (факс, телефон, электронная почта и т.п.).

 **ИП Файзуллаев Б.Б. Глава поселения**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Файзуллаев Б.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Светлаков**

 **М.П. М.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Договору № 650018 от 29 марта 2021 г.

Локальный сметный расчет – прикреплен отдельным файлом