Отчет о реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за 2018 год.

**сельского поселения Сентябрьский**

**Нефтеюганского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югра**

**на 2016-2020 годы и на период до 2025 года**

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Итого** | **2016** | **2017** | **2018, тыс.руб.** | **2019** | **2020** | **2021-2025** | **Источник финансирования** | **Исполнено в 2018 году, тыс.руб.** | **Источник финансирование** | **Причины неисполнения** |
| **Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта:** | | | | | | | | |  |  | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований  Не планировалось  НЕ планировалось  **Не требуется**  **Не планировалось**  **Не планировалось** |
| *Железнодорожный транспорт* | | | | | | | | |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Автомобильный транспорт* | | | | | | | | |  |  |
| Строительство Гаражных кооперативов | 1200 |  |  |  | 600 | 600 |  | Внебюджет |  |  |
| *Водный транспорт* | | | | | | | | |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Воздушный транспорт* | | | | | | | | |  |  |
| мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по развитию транспорта общего пользования** | | | | | | | | |  |  |
| Разработка документов планирования перевозок | 150 |  |  |  |  | 50 | 100 | Внебюджет |  |  |
| Обустройство остановочных павильонов – 2 шт. | 460 |  |  |  |  | 120 | 140 | бюджет МО |  |  |
| Установка элементов транспортной навигации | 650 |  |  | 50 | 100 | 100 | 400 | Внебюджет |  |  |
| Субсидирование автобусных перевозок | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | бюджет МО |  |  |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта** | | | | | | | | |  |  |
| Организация парковочного пространства | 500 |  |  |  |  |  | 500 | бюджет МО |  |  |
| Нанесение разметки | 2050 |  | 40 | 50 | 70 | 90 | 1790 | бюджет округа, внебюджет |  |  |
| Изготовление информационных материалов | 280 |  |  | 50 | 50 | 50 | 130 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Организации стоянок для транспортных средств | 890 |  |  |  | 265 | 270 | 355 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения** | | | | | | | | |  |  |
| Установка дорожных и информационных знаков | 360 |  |  |  |  |  | 360 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов | 480 |  |  | 80 | 85 | 90 | 225 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Установка ограждений | 350 |  |  |  |  | 170 | 180 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Нанесение разметки | 530 |  |  |  |  |  | 530 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| **Мероприятия по развитию сети дорог** | | | | | | | | |  |  |
| Реконструкция дорог 657,26 м | **2019,9** |  |  | **713,4**  **37,5** |  | 1000 | 269 | бюджет округа  бюджет МО | **713,4**  **37,5** | бюджет округа  бюджет МО |
| Комплексное строительство тротуаров | 1200 |  |  | 150 | 210 | 560 | 490 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах п. Сентябрьский | 200 |  |  | 20 | 30 | 70 | 80 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | **1500,0** |  |  | **1300,00 (содержание дорог летнее и зимнее)** | 50 | 50 | 100 | бюджет района, бюджет МО | **1300,00 (содержание дорог летнее и зимнее)** | Бюджет поселения |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | 100 |  |  |  |  | 20 | 80 | бюджет района, бюджет МО |  |  |
| **Всего** | **13919,9** |  | **40** | **2450,9** | **1460** | **3240** | **6729** |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.