Сельское поселение Сентябрьский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2012                                                                                                        № 6-па

п.Сентябрьский

Об утверждении целевой программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский  для решения вопросов местного значения муниципального характера на период 2012-2014 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский от 01.10.2008 № 130 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта сельского поселения Сентябрьский»

п о с т а н о в л я ю:

1.   Утвердить целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский  для решения вопросов местного значения муниципального характера период 2012-2014 гг.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования (обнародования)  в бюллетене «Сентябрьский вестник».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава  поселения                                                                                      А.В.Светлаков

Приложение 1 к

постановлению   администрации

сельского  поселения  Сентябрьский

от 02.02.2012 № 6-па

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевой программы |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский для решения вопросов местного значения муниципального характера на период 2012-2014 гг. |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы |  |  |
| Разработчик целевой программы |  | Администрация сельского поселения Сентябрьский |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы |  |  |
| Координатор целевой программы |  | Администрация сельского поселения Сентябрьский |
| Главные распорядители бюджетных средств, исполнители долгосрочной целевой программы |  | Администрация сельского поселения Сентябрьский |
| Цель и задачи долгосрочной целевой программы |  | Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения Сентябрьский, и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог сельского поселения Сентябрьский Задачами программы являются: 1) ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский предназначенных для решения вопросов муниципального характера ; 2) содержание автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский предназначенных для решения вопросов муниципального характера ; 3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский предназначенных для решения вопросов муниципального характера ; |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы |  | 1)Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям за 3 года реализации программы составит 5677 м2, в т.ч. в 2012 году – 3105 м2; в 2013 году –1852м2; в 2014 году –720м2; |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы |  | 2012-2014 годы |
| Перечень подпрограмм |  | - |
| Объем и источники финансирования программы |  | Годы реализации; Общий объем финансирования, тыс.руб.; в том числе. средства бюджета Нефтеюганского района; средства окружного бюджета; привлеченные средства. 2012; 3706; 185; 3521; 0. 2013; 2778; 139; 2639; 0. 2014; 1080; 54; 1026; 0. Итого; 7564; 378; 7186; 0. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нефтеюганского района определяются в соответствии с решением Думы Нефтеюганского района «Об утверждении бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) |  | - Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера. - Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями. |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский  для решения вопросов местного значения муниципального характера 2012-2014 гг.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Протяженность автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский  для решения вопросов местного значения муниципального характера (далее- дорог общего пользования сельского поселения) , по состоянию на 01 января 2012 года составляет 2950 м. По состоянию на 01 января 2012 года 100 % автомобильных дорог общего пользования  поселения, эксплуатируются более 18 лет. При нормативных межремонтных сроках  6 лет. Сложилась ситуация когда вся протяженность автомобильных дорог общего пользования сельского поселения, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика в Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,

показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

- Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования сельского поселения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения;

- Цель достигается за счет решения следующих задач Программы:

  - ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения.

  - содержание автомобильных дорог общего пользования сельского поселения.

  - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения.

- Сроки реализации Программы: 2012 – 2014 годы.

- Ожидаемые результаты реализации программы:

- площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, 
соответствующее нормативным требованиям за 3 года реализации программы составит 5677 м2;

- отсутствие количества дорожно-транспортных происшествий 
с сопутствующими дорожными условиями;

- отсутствие обращений жителей на низкое качество содержания дорог общего пользования сельского поселения;

3. Основные мероприятия Программы

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством 
реализации мероприятий.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:

1) ремонт земляного полотна;

2) ремонт дорожной одежды;

3) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог;

Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и элементов по их обустройству предусматривают:

1) очистку проезжей части дорог;

2) очистку обочин;

3) скашивание травы на обочинах;

Мероприятия по капитальному ремонту дорог предусматривают:

1) проектно-изыскательские работы;

2) экспертизу проектно-сметной документации;

3) капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Нефтеюганского района, бюджета автономного округа и за счет привлеченных средств в соответствии с законодательством.

- Ежегодные объемы финансирования Программы определяются 
в соответствии с утвержденным бюджетом Нефтеюганского района 
на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 
финансирования.

- Общий объем финансирования программы составляет 7564 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Нефтеюганского района 378 тысяч рублей, 
за счет средств окружного бюджета 7186 тысяч рублей.

| Годы реализации | Общий объем финансирования, тыс.рублей | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета Нефтеюганского района | средства окружного бюджета | привлеченные средства |
| 2012 | 3706 | 185 | 3521 | 0 |
| 2013 | 2778 | 139 | 2639 | 0 |
| 2014 | 1080 | 54 | 1026 | 0 |
| Итого | 7564 | 378 | 7186 | 0 |

5. Механизм реализации Программы

- Управление реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Сентябрьский

- Администрация сельского поселения Сентябрьский организует исполнение Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и решениями совета депутатов сельского поселения Сентябрьский на основании муниципальных контрактов.