Муниципальное образование

Сельское поселение Сентябрьский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.12.2015 | № | 192-па |
| --- | --- | --- |

п. Сентябрьский

О внесении изменений в постановление администрации от 18.10.2013 № 125-па

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский

на 2014-2018 годы»

(в редакции от 19.12.2014 №148-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский от 01.10.2008 № 130 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта сельского поселения Сентябрьский» и постановлением администрации сельского поселения Сентябрьский от 21.11.2013 № 152-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Сентябрьский», п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации от 18.10.2013 № 125-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2016 года» (в редакции от 19.12.2014 №148-па):

  - Приложение 1 «Паспорт программы» наименование пункта «Наименование целевой программы: Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2016 года» заменить на «Наименование целевой программы: «Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2018 годы» и далее по тексту;

  - Приложение 1 «Паспорт программы» пункт «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Годы реализации | Общий объем Финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Средства окружного бюджета | Привлеченные средства |
| 2014 | 3 168 | 159 | 3 009 | 0 |
| 2015 | 150 | 8 | 142 | 0 |
| 2016 | 2 467,4 | 123,4 | 2 344 | 0 |
| 2017 | 2 491,6 | 124,6 | 2 367 | 0 |
| 2018 | 2 189,5 | 109,5 | 2 080 | 0 |
| Итого | 10 466,5 | 524,5 | 9 942 | 0 |

  - Абзац 3 пункта 4 целевой программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:

«3. Общий объем финансирования программы составляет 10 466,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 524,5 тысяч рублей, за счет средств окружного бюджета 9 942 тысяч рублей.»;

| Годы реализации | Общий объем Финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Средства окружного бюджета | Привлеченные средства |
| 2014 | 3 168 | 159 | 3 009 | 0 |
| 2015 | 150 | 8 | 142 | 0 |
| 2016 | 2 467,4 | 123,4 | 2 344 | 0 |
| 2017 | 2 491,6 | 124,6 | 2 367 | 0 |
| 2018 | 2 189,5 | 109,5 | 2 080 | 0 |
| Итого | 10 466,5 | 524,5 | 9 942 | 0 |

  - Приложение к программе «Основные мероприятия целевой Программы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - Приложение к программе «Целевые показатели целевой Программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2018 годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию (обнародованию).

- Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования (обнародования)  в бюллетене «Сентябрьский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  поселения                                                                                      А.В.Светлаков

Приложение 1 к Программе

Основные мероприятия целевой Программы

| № | Мероприятия программы | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения Сентябрьский, и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог сельского поселения Сентябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сентябрьский (Объездная, Садовая, Молодежная, Школьная, Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Школьная протяженностью 0,399 км | 2014г. | 3 168 | 3 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет автономного округа. бюджет Нефтеюганского района |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильной дороги ул.Школьная протяженностью 0,50 км | 2015г. | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | бюджет автономного округа. бюджет Нефтеюганского района |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Садовой протяженность 0,098 км | 2016г. | 1 091,55 | 0 | 0 | 1 091,55 | 0 | 0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  | 57,4 | 0 | 0 | 57,4 | 0 | 0 | бюджет Нефтеюганского района |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная протяженностью 0,167 | 2016г. | 1 252,45 | 0 | 0 | 1 252,45 | 0 | 0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | бюджет Нефтеюганского района |
| 1.1.5. | Ремонт автомобильной дороги ул.Западная протяженность 0,050 км ул. Объездная протяженность 0,045 км ул. Молодежная протяженность 0,074 км | 2017г. | 2 491,6 | 0 | 0 | 0 | 2 491,6 | 0 | бюджет автономного округа. бюджет Нефтеюганского района |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильной дороги ул.Спортивная протяженность 0,105 км | 2018г. | 2 189,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189,5 | бюджет автономного округа. бюджет Нефтеюганского района |
|  | ИТОГО по задаче |  | 10 466,5 | 3 168 | 150 | 2 467,4 | 2 491,6 | 2 189,5 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 524,5 | 159 | 8 | 123,4 | 124,6 | 109,5 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 9 942 | 3 009 | 142 | 2 344 | 2 367 | 2 080 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к Программе

Целевые показатели целевой Программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Сентябрьский на 2014-2018 года»

| № п/п | Наименование показателей результатов |  | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
|  |  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция 2,278 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км |  | 1,068 | 0,399 | 0,50 | 0,169 | 0,313 | 0,276 | 1,657 |
| 2. | Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сентябрьский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |