Сельское поселение Сентябрьский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019.                                                                                                       № 26 - па

п.Сентябрьский

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2019 года

На  основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»,  от 21  декабря  1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка 2019 года, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Сентябрьский.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2019 году на территории сельского поселения Сентябрьский, согласно приложению;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Сентябрьский вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Сентябрьский и вступает в силу с момента его официального опубликования.

4 .Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Сентябрьский  М.А.Надточий.

Глава поселения                                                                                          А.В.Светлаков

Приложение

к постановлению  администрации

сельского поселения Сентябрьский

от 14.03 2019 года № 26-па

- П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2019 году на территории сельского поселения Сентябрьский

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов, учреждений социального назначения | март | ООО «КП «Промысловик», ООО ТСЖ «Квартал», организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию). |
| 2 | Очистка от снега отмостков жилых домов | Март -апрель | ООО «КП «Промысловик», ООО ТСЖ «Квартал». |
| 3 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | март-апрель | ООО «СЕВЕРКОМФОРТ», предприятия, администрация сельского поселения Сентябрьский, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 4 | Очистка от снега пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним | март-апрель | ООО «СЕВЕРКОМФОРТ», Администрация с.п.Сентябрьский |
| 4 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток, размещение информации на стендах, официальном сайте с.п. Сентябрьский, в информационном бюллетене «Сентябрьский Вестник») | апрель | Администрация сельского поселения Сентябрьский |
| 6 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления | по мере необходимости | ООО «КП «Промысловик» |