**ПРОТОКОЛ**

**собрания населения об участии в конкурсном отборе проектов**

**«Народный бюджет»**

МО сельское поселение Сентябрьский «18» июля 2022 г.

МУ «Администрация с.п. Сентябрьский», п. Сентябрьский, д.10 п. 1 **18** ч. **00** мин.

Зарегистрировано \_8\_ чел.

Присутствовало \_8\_ чел.

Собрание населения проводится в режиме ВКС на платформе ZOOM.

Собрание населения созвано по инициативе Ивановой Анастасии Васильевны

Открывает и ведет собрание Иванова Анастасия Всильевна

Секретарь собрания Груничева Ирина Петровна

***Повестка дня***

1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта благоустройства дворовой территории «Наш дом» в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет».

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта «Наш дом».

 *(наименование проекта)*

Вопрос местного значения, на решение которого направлен Проект: **утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения *(в соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 года в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 463-ФЗ).***

*(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления*

*в Российской Федерации»)*

3. Принятие решения о размере доли софинансирования населения, юридических
и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (спонсоров), общественных организаций, ТОС (территориальное общественное самоуправление).

4. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта
в рамках конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

5. Утверждение состава инициативной группы.

***Решения по повестке дня:***

1. По первому вопросу слушали Иванову Анастасию Васильевну, которая предложила подать заявку для участия проекта благоустройства дворовой территории ***«Наш дом»*** в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования.

Голосовали:

ЗА – 8 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел.

Решение: **принято** / не принято.

2. По второму вопросу слушали Груничеву Ирину Петровну, которая доложила о перечне работ проекта:

**Придомовая территория**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | **Цокольная часть здания** |   |   |
|  | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 47,7 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 8,2 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 47,7 |
| **2** | **Отмостка** |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 3,4 |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | м2 | 95,4 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,565 |
| **3** | **Двери входные** |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 8,4 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 8,4 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 4,0 |
|  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1,7 |
| **4** | **Площадка у входа** |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,072 |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 1,8 |
| **5** | **Ограждение** |  |  |
|  | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 21,0 |
|  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | т | 0,42 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 27,72 |
| **6** | **Козырек у входа** |  |  |
|  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 2,0 |
|  | Демонтаж подшивки потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 | 6,2 |
|  | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 | 6,2 |
|  | Светильник: местного освещения | шт | 2,0 |
|  | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 3,2 |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 3,2 |
| **7** | **Устройство освещения двух подъездов** | **-** | **-** |
| **8** | **Закупка МАФов** |  |  |
|  | Цветочники | шт | 10 |
|  | Велопарковка на 6 мест | шт | 1 |
|  | Урна для мусора | шт | 2 |
|  | Доска объявлений | шт | 2 |

Голосовали:

ЗА – 8 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел.

Решение: **принято** / не принято.

3. По третьему вопросу слушали Дубынину Анну Александровну, которая предложила размер доли софинансирования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ТОС:

1. От населения: в денежной форме **16982,74**  рублей 00 копеек, в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта **1 %;**

Голосовали:

ЗА – 8 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел.

Решение: **принято** / не принято.

4. По четвертому вопросу слушали Дубынину Анну Александровну, которая доложила о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта в рамках конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Определили, что сумма средств для софинансирования «Наш дом» определена в размере 16982,74 рублей по имеющимся возможностям с каждой квартиры дома № 17 п. Сентябрьский.

Голосовали:

ЗА – 8 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел.

Решение: **принято** / не принято.

5. По пятому вопросу слушали Груничеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить состав инициативной группы для контроля за выполненными работами, приемки и подписания акта выполненных работ:

Руководитель инициативной группы – Иванова Анастасия Васильевна

Члены инициативной группы:

- Груничева Ирина Петровна

- Дубынина Анна Александровна

- Макарова Светлана Викторовна

- Прокопьева Татьяна Владимировна

Голосовали:

ЗА – 8 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел.

Решение: **принято** / не принято.

РЕШИЛИ: утвердить инициативную группу для контроля за выполненными
работами, приемки и подписания акта выполненных работ в составе:

Руководитель инициативной группы – Иванова Анастасия Васильевна

Члены инициативной группы:

- Груничева Ирина Петровна

- Дубынина Анна Александровна

- Макарова Светлана Викторовна

- Прокопьева Татьяна Владимировна

Протокол собрания населения на 3 листах в 1 экземпляре

**Приложение:**Лист регистрации участников собрания на 1 листе.

**Подписи:** Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_